ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение в 2026 году работ по разработке плагина "Гаечный ключ" для системы автоматизированного проектирования Компас 3D V25

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3

1.1 Полное наименование автоматизированной системы
и ее условное обозначение	3

1.2 Наименование заказчика и исполнителя	3

1.3 Перечень документов, на основании которых создается АС	3

1.4 Плановые сроки начала и окончания работ по созданию АС	4

2 ЦЕЛИ И НАЗНАЧЕНИЕ СОЗДАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ	5

2.1 Цели создания АС	5

2.2 Назначение АС	5

3 ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ	6

3.1 Требования к структуре АС в целом	6

3.2 Требования к функциям (задачам), выполняемым АС	7

3.3 Требования к видам обеспечения АС	8

3.4 Общие технические требования к АС	9

4 СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ	10

5 ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ	11

5.1 Порядок организации разработки АС	11

5.2 Перечень документов и исходных данных для разработки АС	11

5.3 Перечень документов, предъявляемых по окончании соответствующих этапов работ	11

6 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ	13

6.1 Виды, состав и методы испытаний АС и ее составных частей	13

6.2 Общие требования к приёмке работ по стадиям	13

7 ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ	15

7.1 Перечень подлежащих разработке документов	15

7.2 Вид представления и количество документов	15

7.3 Требования по использованию ЕСКД и ЕСПД при разработке документов	15

8 ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ	17

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

## Полное наименование автоматизированной системы
и ее условное обозначение

Разработка плагина "Гаечный ключ" для системы автоматизированного проектирования (САПР) Компас 3D V25.

## Наименование заказчика

Заказчиком работ является: кандидат технических наук, доцент кафедры компьютерных систем в управлении и проектировании (КСУП) Калентьев Алексей Анатольевич.

Адрес заказчика: 634045 Томская область Томск ул. Красноармейская 147 СБИ, офис 210.

## Перечень документов, на основании которых создается АС

Выполняемая работа и оформление её результатов должны отвечать требованиям нормативно-правовых актов, а также соответствующих государственных стандартов из числа Комплекса стандартов на автоматизированные системы:

- ГОСТ 34.602-2020 "Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы";

- ОС ТУСУР 01-2021 "Образовательный стандарт ВУЗа. Работы студенческие по направлениям подготовки и специальностям технического профиля. Общие требования и правила оформления";

- ОК 012-93 "Общероссийский классификатор изделий и конструкторских документов (классификатор ЕСКД)";

- ГОСТ 19.103-77 "Единая система конструкторской документации. Обозначения программ и программных документов";

- ГОСТ 16983-80 «Ключи гаечные комбинированные. Конструкция и размеры».

- ГОСТ 2839-80 «Ключи гаечные с открытым зевом двусторонние. Конструкция и размеры»

## Плановые сроки начала и окончания работ по созданию АС

Плановый срок начала работ: с 23 сентября 2026 года.

Плановый срок окончания работ: не позднее 29 декабря 2026 года.

# ЦЕЛИ И НАЗНАЧЕНИЕ СОЗДАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

## Цели создания АС

Целями выполнения работ по разработке плагина "Гаечный ключ" для САПР Компас 3D является автоматизация построения гаечного ключа.

## Назначение АС

Назначение разрабатываемого плагина обусловлено быстрым параметрическим моделированием гаечных ключей разных типоразмеров. Благодаря данному расширению, инженеры-конструкторы могут наглядно рассмотреть спроектированную модель ключа, при необходимости перестроить под необходимые им параметры. На рисунке 2.1 представлена модель гаечного ключа.

Рисунок 2.1 — Модель ключа с размерами

# ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ

  - Требования к структуре АС в целом

    - Требования к структуре и функционированию системы

Система должна быть выполнена в одном из двух вариантов:

- В качестве встроенного плагина САПР "Компас 3D", который запускается непосредственно из САПР.

- В качестве сторонней программы, способной запустить процесс программы "Компас 3D" для построения детали.

Изменяемые параметры для плагина (также все обозначения показаны на рис. 2.1):

- размер зева ключа S (8 — 14 мм) [ЗАВИСИМЫЙ ПАРАМЕТР];

- Внешний диаметр головки ключа D (14 — 30 мм) [ЗАВИСИМЫЙ ПАРАМЕТР];

- толщина головки b (5 — 15 мм);

- ширина рукоятки H (10 — 30 мм);

- угол наклона головки A (10 — 20 градусов);

- тип головки (рожковая/накидная) — задается галочкой;

- тип исполнения (односторонний/двусторонний) — задается галочкой.

Зависимость параметров:

Параметры размер зева S и внешний диаметр головки (D) являются взаимно  зависимыми. Их зависимость определяется в соответствии с ГОСТ 16983-80и выражается формулой:

D= 2× S+2

Данное выражение означает, что изменение любого из этих двух параметров влечет за собой автоматический пересчет и изменение второго параметра в интерфейсе в реальном времени.

При изменении пользователем размера зева S значение внешнего диаметра головки D автоматически пересчитывается системой по формуле: D = 2 * S + 2.

При изменении пользователем внешнего диаметра D значение размера зева S автоматически пересчитывается системой по формуле: S = (D - 2) : 2 с округлением до ближайшего стандартного значения зева.

Пример двусторонней валидации:

- Случай А (изменение S): Пользователь вводит S = 10 мм. Система автоматически рассчитывает и подставляет в поле ввода диаметра значение D = 2 * 10 + 2 = 22 мм.

- Случай Б (изменение D): Пользователь изменяет диаметр головки на D = 30 мм. Система автоматически рассчитывает размер зева: S = (30 - 2) : 2 = 14 мм и сама обновляет значение в поле S.

Рисунок 3.1 — Модель гаечного ключа с обозначением параметров

АС должна иметь пользовательский интерфейс с возможностью изменения значений, представленных выше, и последующим построении объекта «Гаечный ключ» в САПР Компас 3D. В плагине должны проходить проверки значений, вводимых пользователем. Реализуемый плагин должен обеспечивать обработку ошибочных ситуаций, возникающих в процессе работы. При нажатии на кнопку «Построить» должна проходить проверка правильности ввода данных. Если данные некорректные, то должно высветиться окно с ошибкой построения и не будут применяться введенные параметры.

3.1.2 Требования к численности и квалификации персонала системы

Дополнительные требования к численности и квалификации персонала системы не предъявляются.

3.1.3 Показатели назначения

Разработанная система должна обеспечивать следующие показатели назначения:

- Время построения детали при учете уже запущенной программы САПР не должно превышать одной минуты;

- Система не должна позволять создавать детали с некорректно заданными параметрами (см. п. 3.1.1 "Изменяемые параметры для плагина").

- Требования к аппаратной части и масштабированию для обеспечения перечисленных показателей должны быть определены на этапе технического проектирования.

3.1.4 Требования к надежности

Дополнительные требования к надежности не предъявляются.

3.1.5 Требования к безопасности

Дополнительные требования к безопасности плагина "Гаечный ключ" не предъявляются.

3.1.6 Требования к эргономике и технической эстетике

Пользовательские интерфейсы для всех подсистем, разработанных в рамках создания системы должны быть выполнены в виде desktop-интерфейсов с помощью фреймворков WindowsForms, WPF или аналогичных им, позволяющих создавать пользовательские интерфейсы для ОС Windows 10 и выше.

Интерфейсы должны быть адаптированы под минимальную высоту экрана 1080 пикселя и ширину экрана 1920.

Элементы интерфейса должны отвечать рекомендациям по верстке интерфейсов desktop-приложений указанным в источнике [1].

3.1.7 Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы

Дополнительные требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы не предъявляются.

3.1.8 Требования к защите информации от несанкционированного доступа

Дополнительные требования к защите информации от несанкционированного доступа не предъявляются.

3.1.9 Требования по сохранности информации при авариях

Дополнительные требования по сохранности информации при авариях не предъявляются.

3.1.10 Требования к защите от влияния внешних воздействий

Дополнительные требования к защите от влияния внешних воздействий не предъявляются.

3.1.11 Требования к патентной чистоте

Дополнительные требования к патентной чистоте не предъявляются.

3.1.12 Требования по стандартизации и унификации

Разработка системы должна осуществляться в рамках рекомендаций по стандартизации Р 50-54-38-88 "Общесистемное ядро САПР машиностроительного применения. Общие требования".

3.2 Требования к функциям (задачам), выполняемым АС

3.2.1 Перечень функций, задач или их комплексов

Гаечный ключ — это ручной слесарно-монтажный инструмент, предназначенный для завинчивания и отвинчивания болтов, винтов и гаек путем захвата их головок за грани. Ключ состоит из рукоятки и одной или двух головок с зевом (открытым или закрытым).

В рамках задачи должен быть спроектирован и реализован механизм задания параметров с проверкой их корректности, а также разработана система взаимодействия с API САПР "Компас 3D V25", производящая построение гаечного ключа по заданным параметрам.

3.3 Требования к видам обеспечения АС

3.3.1 Требования к математическому обеспечению системы

Дополнительные требования к математическому обеспечению системы не предъявляются.

3.3.2 Требования к информационному обеспечению системы

Дополнительные требования по информационному обеспечению системы не предъявляются.

3.3.3 Требования к лингвистическому обеспечению системы

При разработке программы допускается использовать русский и английский языки, при этом не допускается использование обоих одновременно. При реализации сразу двух языков должна быть предусмотрена возможность переключения между ними.

3.3.4 Требования к программному обеспечению системы

При выборе программного обеспечения необходимо отдавать предпочтение платформам разработки и библиотекам, распространяемым под лицензией MIT или аналогичным ей лицензиям, допускающим свободное использование в любом ПО и освобождающим использующих от любой оплаты. Версия САПР Компас 3D v25.

Помимо этого, разработанная система должна работать на ПК с ОС Windows версии 10 и старше и разрядностью x64 с .NET 8.0.

3.3.5 Требования к техническому обеспечению системы

- ЦП 2.5 ГГц;

- 16 ГБ ОЗУ;

- место на диске — 40 ГБ;

- графический процессор с объемом памяти 1 ГБ, пропускной способностью 29 ГБ/с и поддержкой DirectX 11.

3.3.6 Требования к метрологическому обеспечению

Дополнительные требования к метрологическому обеспечению не предъявляются.

3.3.7 Требования к организационному обеспечению

Дополнительные требования к организационному обеспечению не предъявляются.

3.4 Общие технические требования к АС

Требования к общим техническим требованиям к АС не предъявляются.

# СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

Этапы проведения работ по разработке плагина "гаечный ключ" для САПР Компас 3D приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Этапы проведения работ по разработке плагина "гаечный ключ" для САПР Компас 3D

| Этап | Состав работ | Наименование документа | Обозначение | Разработан согласно | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание технического задания | Техническое задание | – | ГОСТ 34.602–2020 | Не позднее 30 сентября 2026 года |
| 2 | Создание проекта системы | Проект системы | – | ОС ТУСУР 01-2021 | Не позднее 15 октября 2026 года |
| 3 | Реализация плагина | Программный код | – | RSDN Magazine #1-2004 | Не позднее 15 ноября 2026 года |
|  |  | Документ с тремя вариантами дополнительной функциональности плагина для согласования |  |  |  |
|  |  | Модульные тесты |  |  |  |
| 4 | - Доработка плагина - Создание пояснительной записки | Программный код | – | - RSDN Magazine #1-2004 - ОС ТУСУР 01-2021 | Не позднее 29 декабря 2026 года |
|  |  | Модульные тесты |  |  |  |
|  |  | Пояснительная записка |  |  |  |

# ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

## Порядок организации разработки АС

Работа по разработке АС организуется в удаленном формате с возможностью очного присутствия в рабочие часы и использовании для разработки ПК, находящихся в распоряжении кафедры КСУП.

5.2 Перечень документов и исходных данных для разработки АС

Для разработки плагина "Гаечный ключ" для САПР Компас 3D нужны следующие документы:

- документация для языка программирования C#;

- ГОСТ 16983-80 «Ключи гаечные комбинированные. Конструкция и размеры»;

- SDK и документация по API САПР Компас 3D V23.

5.3 Перечень документов, предъявляемых по окончании соответствующих этапов работ

По окончании соответствующих этапов работ должен быть предоставлен следующий перечень документов:

- документ технического задания;

- документ проекта системы;

- программный код;

- пояснительная записка.

6 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

6.1 Виды, состав и методы испытаний АС и ее составных частей

Испытания должны быть организованы и проведены в соответствии с [2-3].

Должны быть проведены следующие виды испытаний:

- предварительные испытания;

- опытная эксплуатация (ОЭ);

- приёмочные испытания.

В предварительные испытания плагина входят следующие пункты:

- модульное тестирование логики;

- нагрузочное тестирование;

- ручное тестирование.

В этап опытной эксплуатации входит ручное тестирование.

В этап приемочного испытания входит ручное тестирование.

6.2 Общие требования к приёмке работ по стадиям

Приёмка результатов работ осуществляется поэтапно в соответствии с календарным планом выполнения работ (п. 4).

В процессе приёмки работ должна быть осуществлена проверка системы на соответствие требованиям разработанных ТЗ.

Прочие требования и дефекты системы, выявленные на испытаниях и не относящиеся к требованиям, приведённым в разработанных частных технических заданиях, могут документироваться как желательные доработки. Наличие желательных доработок не влияет на приёмку работ и процесс передачи системы в эксплуатацию.

Комплектность передаваемой отчётной документации подлежит проверке Заказчиком.

7 ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

Отчётная документация должна передаваться Заказчику в электронном виде на русском языке. Вспомогательная документация (не указанная в качестве непосредственного результата работ) также передаётся только в электронном виде.

7.1 Перечень подлежащих разработке документов

Документы «Проект системы» и «Пояснительная записка» должны разрабатываться согласно требованиям [4].

7.2 Вид представления и количество документов

Нижеперечисленные документы к АС предоставляются в электронном виде в форматах .docx и .pdf по одному экземпляру каждый:

- Техническое задание;

- Проект системы;

- Пояснительная записка;

- Три варианта дополнительной функциональности на согласование.

7.3 Требования по использованию ЕСКД и ЕСПД при разработке документов

Документы на Систему оформляют в соответствии с требованиями ОС ТУСУР-2021.

Общие требования:

- размер бумаги — А4. Допускается для размещения рисунков и таблиц использование листов формата А3 с подшивкой по короткой стороне листа;

- шрифт — Times New Roman 14;

- первая строка — отступ 1,25 см;

- межстрочный интервал — полуторный;

- выравнивание — по ширине;

- перенос слов — автоматический;

- перенос слов из прописных букв — отменить.

8 ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ

В настоящем документе использованы следующая литература и нормативные документы:

- Новые технологии в программировании : учебное пособие / А. А. Калентьев, Д. В. Гарайс, А. Е. Горяинов — Томск : Эль Контент, 2014. — 176 с.

- ГОСТ 34.603 «Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем».

- ГОСТ 34.602 — 2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы».

- ОС ТУСУР 01-2021 «Работы студенческие по направлениям подготовки и специальностям технического профиля. Общие требования и правила оформления от 25.11.2021».

- Рабочая программа дисциплины «Основы разработки САПР».

- Учебное пособие для студентов направления «Электроника и микроэлектроника» «Математические модели и САПР электронных приборов и устройств».

- Введение в UML от создателей языка [Текст] : руководство пользователя / Г. Буч, Д. Рамбо, И. Якобсон. - 2-е изд. - М. : ДМК Пресс, 2012. - 494 с. : ил. - (Классика программирования). - Предм. указ.: с. 483-493. - ISBN 978-5-94074-644-7.

- Ли. К. Основы САПР (CAD/CAM/CAE). — Спб.:«Питер», 2004. — 560с.

- ГОСТ 16983-80 «Ключи гаечные комбинированные. Конструкция и размеры». — М.: Издательство стандартов, 1980.